## Slide 1: Beyanname Projesi
31 August, 2026

## Slide 2: Beyanname Roadmap
Today
Done
In Progress
To be Planned
Not Started
Düzenlenmiş YSV Datasının SBM'ye gönderilmesi
Ödeme ve Fiş Kesimi
Ham Excel’in Beyanname ve SBM Formatına Dönüştürülmesi
Beyanname Şablonunun Oluşturulması
KEP & E-posta & Posta Gönderimleri
UI Geliştirmeleri
2026 Q2
April
May
June
2026 Q3
July
August
Sept
2026 Q4
Oct
Nov
Dec
2027 Q1
January
Feb
March

## Slide 3
Major Milestones | Status | Prg.(%) | Story | Risk
Düzenlenmiş YSV Datasının SBM'ye gönderilmesi |  | % 75 | Proje tabloları mimari tasarım Repo Katmanları Orta Katman Konfigürasyonları YSV verileri DB insert otomatizasyonu Excel import servisi yazımı UI backend ile Veri düzenleme Proje DB Tasarımı Repo Katmanları SBM Servislerinin Yazılması Token Servisi Kullanımı Helm-chart ve konfigürasyonlar YSV verilerinin DB ye insert edilmesi SBM Dökümanında Güncelleme Bamboo Deployment Hataları Çözülmesi Test yazımı ve Testlerin yapılması ESB ve SBM Test Senaryoları Ortam Deploylarının Yapılması | Test aşamasında
Ham Excelin Beyanname ve SBM Formatına Dönüştürülmesi |  | %0 | OPUS Verilerinin Alınması Veri Temizleme ve Standardizasyon Belediye Durum Verilerinin Entegrasyonu Kapanan Belediyelerin İşlenmesi Belediye Bazlı Veri Birleştirme IBAN Kontrolü 4 büyükşehir dışındakiler için Beyanname Oluşturma | tbd
On Track
High Risk
Finance Projects Status Overview
On Track
Low Risk
High Risk
Not Started

## Slide 4: Finance Projects Status Overview
Major Milestones | Status | Prg.(%) | Story | Risk
Beyannane Şablonunun Oluşturulması |  | % 0 | Bu dört belediye için e-beyanname sayfasından beyan verilmesi | Tbd
KEP & E-posta & Posta Gönderimleri |  | %0 | Oluşturulan beyannamelerin KEP aracığıyla gönderilmesi (Erkan Molla'dan destek alınabilir o e-kgb gönderim sürecini bu yöntemle yapıyor) | Tbd
Ödeme ve Fiş Kesimi |  | %0 | Vakıfbank ve YKB'nin formatında ödeme yapılması Projenin gidişatına göre karar verilecek şimdilik allex'ten otomatik işleyen bir süreç var | Tbd
UI Geliştirmeleri |  | %0 | Özhan ile ekranların netleştirilmesi ve temel UI componentlerinin oluşturulması Beyannameler, SBM Gönderim ve Belediyeler ekranlarının/componentlerinin geliştirilmesiFinalization of functional requirements Proje deployment yapılması ve testlerinin yapılıp hataların giderilmesi. | Tbd
On Track
Low Risk
High Risk
Not Started

## Slide 5
Thank you!